Оценка инновационного проекта биномиальным методом с применением нечетко-множественного подхода (FBOPM).

Сирик Е.С.

Магистр менеджмента, аспирант

Санкт-Петербургский университет экономики и финансов,

факультет экономики и управления, Санкт-Петербург, Россия

esirik@yandex.ru

В современной теории финансов традиционные методы, применяемые к оценке эффективности инновационных проектов, зачастую демонстрируют свою ограниченность, поскольку в большинстве своем предназначены для компаний,  функционирующих в стабильных сферах бизнеса.

Для оценки инновационного проекта, на наш взгляд, наиболее приемлем биномиальный метод оценки проекта с учетом нечетко-множественного подхода.

На основе использования BOPM и нечетко-множественного подхода была получена следующая формула для расчета реального опциона:

FBOPM=(1−λ)c1+c2+λc32                                       	                                                    (1)

Для этого мы  воспользовались формулой стоимости реальных опционов:

C0=PuC1u+PdC1d(1+r)			                      	                                                                (2)

где r – безрисковая ставка дисконтирования и стоимость опциона определяется как стоимость за предшествующие периоды времени и P – представляет собой риск-нейтральную вероятность представленную ниже:

Pu=(1+r)−du−d,Pd=u−(1+r)(u−d)или(1−Pu)	                                                                (3)

В интервальном методе - u -  факторы относительного роста и d- относительного снижения текущей стоимости базового актива, будут выглядеть следующим образом:

u'=[u1,u2,u3]=[e(((1−CV)∗σ)x,eσ∗x]                                                                                     (4)

d'=[d1,d2,d3]=[1u1,1u2,1u3]                                                                                                (5)

Для того, чтобы рассчитать стоимость реального опциона с помощью нечетких множеств и биномиального дерева, риск-нейтральная вероятность может быть переписана как:Pui=(1+r)−diui−di  Pdi=1−Pui      i=1,2,3		                                         (6)

И в конечном итоге мы получаем  новую формулу для исчисления реального опциона:Co'=1(1+r)∗[Pu'C1u'+Pd'C1d']       			                                                     (7)	Важно отметить, что значения параметров C1u' и C1d' являются нечеткими числами в результате фаззификации  относительного фактора роста и снижения.

На практике, текущая стоимость базового актива определяется с помощью чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта; цена исполнения это дополнительные затраты на осуществление внутреннего опциона (Опцион, дающий право на какие-либо действия в отношении другой стороны - примером внутреннего опциона является оговорка о досрочном окончании проекта).

Управленческая гибкость в принятии дальнейших решений по проекту вносит асимметрию в распределении вероятности NPV по проекту. При отсутствии такой управленческой гибкости, вероятность распределения NPV по проекту будет  симметричней. Тем не менее, управленческая гибкость, к примеру, право на исполнение опциона, повышает потенциал роста и в результате фактическое распределение будет смещенным вправо.

Правосторонняя асимметрия  в распределении часто появляется при расчете проекта методом FBOPM,  когда параметры (денежные потоки) представлены в виде нечетких чисел. Учения Лио и Хо рассматривают новый метод нахождения среднего значения FBOPM на основе его правосторонней асимметрии.

Таким образом, пусть C'=[c1(α),c3(α)]будет нечетким числом c1(α) наименьшее и c3(α)  наибольшее значения). В тех случаях, когда ничего не известно о вероятности отдельных сценариев или реализация любого из них вообще не является случайным событием и не может быть охарактеризована в терминах теории вероятности, используется так называемый критерий оптимизма – пессимизма, предложенный Л. Гурвицем:E(C')=01[(1−λ)c1(α)+λc3(α)]da,                                                                       (8)

где     E(C')  - среднее значение   , λ– пессимистически-оптимистический средневзвешенный индекс Гурвица, предназначенный для учета неопределенности эффекта,  отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности.  Значение  специального  норматива  λ колеблется в пределах 0 ≤ λ ≤ 1.  При λ = 0  эффективность проекта оценивается пессимистически. При λ = 1 эффективность проекта оценивается оптимистически.

Ниже представлен рисунок, показывающий случай, в котором FBOPM представлен с асимметрией в правую сторону. Это означает, что чем больше есть асимметрия в правую сторону, тем больше вероятность окупаемости проекта.

Для нахождения пессимистически-оптимистического индекса мы воспользовались формулой Лио и Хо:λ=ARAL+AR                                                                                          (9)

где AR и AL области, показанные на рисунке. Таким образом, когда  определена и мы можем получить конечную формулу для FBOPM.

FBOPM

Рис. 1.  Область значений AL и AR в треугольном нечетком числе.

Суммируя изложенное, сделаем вывод, что разработанный метод дает дополнительные возможности инновационным проектам, поскольку позволяет учитывать взаимосвязь между риском и возможностями, которые открываются перед предприятием, принимающим его. Рассматривая все инвестиции, как приобретение опционов, мы, с одной стороны, получаем возможность не приписывать риск всего проекта отдельным шагам, то есть всегда ограничиваем его понесенными на данном шаге затратами, а с другой – принципиально меняем подход к управлению проектом. Если традиционные методы оценки проектов не учитывают возможности корректировки стратегии по мере поступления дополнительной информации, то разработанные методы, наоборот, требует от менеджеров постоянного мониторинга и пересмотра принятых решений по реализации проекта.

Список литературы:

- Liao, S. and Ho, S. Investment project valuation based on a fuzzy binomial approach Information Sciences 180, p. 2124–2133, 2010

- Copeland, T. and Antikarov, V. Real Options - a practitioner’s guide Cengage Learning, 2003