Организация работы малых групп в цифровой среде: выбор инструмента в зависимости от длительности проекта

Силина Валерия Сергеевна

Студент, 1 курс бакалавриата

МГУ-ППИ в Шэньчжэне, факультет управления, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: silinavaleriia@gmail.com

Малые проектные группы (студенческие команды, стартапы) функционируют в условиях жестких ограничений: короткие сроки (часы или дни), нулевой бюджет, неформализованные роли. Типовые проблемы — потеря информации в каналах коммуникации, размытая ответственность, перегрузка координатора рутинными задачами [1, 3]. Цифровые инструменты призваны решать эти проблемы, однако на практике их наличие не ведет к порядку. Выбор инструмента случаен, следствием становятся срыв дедлайнов и потеря файлов.

В работе обосновывается подход, согласно которому главным критерием выбора инструмента является длительность проекта. Ключевая гипотеза: в малых проектах инструмент должен не столько ускорять работу, сколько предотвращать её деградацию — потерю задач, файлов и контрольных точек. Большинство существующих классификаций (по сложности, неопределенности) для малых проектов избыточны. Единственный параметр, объективно измеримый и коррелирующий с допустимыми затратами времени на организацию — длительность. На основе анализа реальных проектов выделены три типа: сверхкороткие (до 1 дня, допустимое время на организацию 1-2 минуты), короткие (2-7 дней, 10-15 минут) и средние (1-4 недели, 30-60 минут).

Для сверхкоротких проектов единственно адекватный инструмент — мессенджер (Telegram, WeChat). Его функции (закрепленное сообщение, голосования, передача файлов) позволяют зафиксировать задачи и дедлайны за 1-2 минуты. Для коротких проектов добавляются Google Classroom (контроль дедлайнов, сдача частей) и Google Docs с режимом «Предложения» (защита от конфликтующих правок). Для средних проектов оправдано использование систем структурирования задач и разграничения доступа (Notion, Yandex Tracker) при длительности не менее 3 недель и числе участников от 4 человек. Проекты длительностью более месяца выходят за рамки исследования; на этом этапе требуется переход к формальным методологиям (Agile, Scrum) и корпоративным системам (Битрикс24, Jira).

Проверка подхода проведена на кейсе. Две группы по 5 человек (русские и китайские студенты) готовили презентацию за 60 минут (сверхкороткий проект). Первая группа не создала канал коммуникации на старте, задачи распределяла устно, использовала ИИ для выбора темы. Результат — дедлайн сорван, условия задания не выполнены. Вторая группа создала чат, закрепила сообщение с задачами, использовала ИИ для чек-листа и тайминга, заложила 10 минут на проверку. Результат — дедлайн соблюден, условия выполнены. Кейс подтверждает гипотезу: фиксация правил на старте и выбор минимально достаточного инструмента влияют на результат сильнее, чем опыт участников.

Отдельного внимания заслуживает генеративный ИИ (ChatGPT, DeepSeek). Он не вписывается в логику длительности: не привязан к срокам и не заменяет другие инструменты. ИИ эффективен для структуризации задач, формулирования черновиков и вычитки, но не может распределять задачи (не знает компетенций участников), не несет ответственности и требует обязательной верификации результатов из-за галлюцинаций [2]. В кейсе ИИ принес пользу только как вспомогательный инструмент (чек-лист, тайминг), а не как замена обсуждению.

Вывод. Предложенный подход демонстрирует, что в малых проектах ключевым фактором выбора инструмента является длительность, а основная функция инструмента — не ускорение, а предотвращение деградации работы. Кейс подтверждает: фиксация правил на старте и минимально достаточный инструмент влияют на результат сильнее, чем опыт участников. Генеративный ИИ эффективен только как вспомогательный механизм, не заменяющий управленческие решения. Дальнейшие исследования могут расширить классификацию за счет учёта числа участников и сложности интеграции.

Литература

- Керцнер Г. Управление проектами: системный подход. М.: Лаборатория знаний, 2020.

- Perifanou M.A., Economides A.A. Students Collaboratively Prompting ChatGPT // Computers. 2025. Vol. 14. No. 5. P. 156. DOI: 10.3390/computers14050156

- Обзоры инструментов управления проектами. CNewsMarket, ITGlobal. 2024–2025.